# Piano Operativo TickerTracker v3.0 — v1.5 Integrato

Integrazione di "AGENTS Analysis" e "Piano Operativo v1.4"

Data: 31/01/2026
Autore: Francesco Di Lecce
Scopo: consolidare feedback dell'AGENTS Analysis nel Piano Operativo v1.4 e pubblicare la versione integrata (v1.5).

# Executive Summary

Questa versione **v1.5 Integrato** recepisce i rilievi emersi nell'AGENTS Analysis e li incorpora nel Piano Operativo v1.4. L’obiettivo è eliminare ambiguità esecutive per gli agenti LLM/umani, ridurre la duplicazione, allineare numerazioni e rendere il progetto più governabile.

**Principali miglioramenti**:

• Riallineamento numerazione task backend con introduzione formale del **TASK 2.0** (Poetry) come prerequisito.

• Unificazione del percorso **Docker Compose** (evita file/istruzioni in conflitto tra sezioni).

• Sostituzione dei link GitHub hardcoded con **percorsi relativi** per robustezza a branch/rename.

• Chiarezza sul tooling: **Poetry** come default; "uv" opzionale (richiede microstep dedicati se adottato).

• Pulizia header/sezioni e centralizzazione di **Regole Globali** (evita ripetizioni).

# CHANGELOG v1.5 (Integrato)

• Recepito il problema di **incoerenza nella numerazione** tra root e backend; la numerazione è ora esplicita e coerente (TASK 2.0 → prerequisito di 2.1).

• **Docker**: unificato percorso compose; introdotta tassonomia file: `docker-compose.base.yml` (DB/Redis), `docker-compose.dev.yml` (backend/frontend), `docker-compose.prod.yml` (env production-like).

• **Link**: policy di repository → usare **path relativi** nei documenti/AGENTS.md; vietati URL assoluti al branch `main`.

• **Tooling**: Poetry come package manager di riferimento (documentato fallback con `requirements.txt`); eventuale `uv` richiede microstep separati e non ambigui.

• **Pulizia contenuti**: rimossi header fuori contesto e duplicazioni di regole; introdotta sezione *Standard di Qualità* centralizzata.

# Decisioni & Correzioni derivate dall’AGENTS Analysis

## Criticità Prioritarie

Numerazione Task: Allineata tra root e backend. Il **TASK 2.0** (Setup Poetry) diventa prerequisito esplicito di **TASK 2.1** (SQLAlchemy).

Sovrapposizione Task Docker: Convergenza su un percorso unico: compose base → dev → prod; eliminata ambiguità su sovrascrittura/estensione.

Link Hardcoded: Sostituiti con percorsi relativi per resilienza a rename/branch e lavoro locale.

Tooling Poetry vs uv: Poetry è lo standard; `uv` opzionale con microstep dedicati se/quando adottato.

## Problemi Secondari & Cleanup

Header errati nelle sezioni: Ripuliti/ricollocati per coerenza semantica.

Dipendenze cross-section e visibilità: Dichiarate dipendenze inter-sezione con note operative; gli agenti possono referenziare prerequisiti cross-section quando necessario.

Regole ripetute nel frontend (decimal.js): Accentrate in **Standard di Qualità** e referenziate dai singoli moduli.

Task mancanti nel tracker root: Allineata la tabella di marcia con l’inclusione del TASK 2.0 e riferimenti incrociati aggiornati.

# Standard di Qualità (Globali)

• **GitOps/Documentazione**: tutti i file di processo e guida usano percorsi relativi.

• **Tooling**: Poetry come standard; export `requirements*.txt` per ambienti che non usano Poetry.

• **Calcoli Finanziari**: vietato l’uso di float JS; in FE usare `decimal.js` e wrapper condivisi.

• **Security by default**: header minimi, CORS, rate limit base disattivabile in locale; secret in `pydantic-settings` (SecretStr).

• **Testing**: acceptance criteria verificabili per ogni task; coverage minimo 80% per VO e servizi core.

# Percorso Docker Unificato

• `docker-compose.base.yml` → DB (PostgreSQL 16) + Redis 7 con healthcheck e volumi persistenti.

• `docker-compose.dev.yml` → aggiunge backend (FastAPI) e frontend (Vite) per sviluppo locale.

• `docker-compose.prod.yml` → profilo production-like: backend image, frontend statico (Nginx), scheduler separato, risorse/healthcheck.

• `.env.example` e README aggiornati con **Avvio rapido** (cp .env && docker compose up --build).

# Estratti Operativi Chiave da v1.4

## Changelog v1.4 (estratto)

• Aggiunto **TASK 2.0** — Setup Progetto Python con Poetry (prerequisito di tutti i task backend).

• Aggiornata dipendenza di **TASK 2.1** su 2.0 e allineamento tra `Piano-operativo-v1.4.md` e `backend/AGENTS.md`.

• Creati file standardizzati: `pyproject.toml`, `Makefile`, `.python-version`, `scripts/check_deps.py`, `requirements*.txt`, `backend/README.md`.

## Ordine di Esecuzione Consigliato per MVP (v1.4)

• (1) TASK 2.0 — Setup Poetry

• (2) TASK 1.1–1.7 — Setup base backend

• (3) TASK 2.1 — SQLAlchemy

• (4) TASK 2.3–2.9 — Modelli

• (5) TASK 2.10 — Alembic

• (6) TASK 3.12 — Docker Compose locale

• (7) TASK 2.12–2.17 — Repo/Services/API

• (8) TASK 2.18–2.19 — MarketData provider + cache/backoff

• (9) TASK 4.1–4.10 — Frontend core

• (10) TASK 2.20–2.25 — Drive sync & scheduler

# Piano di Bonifica (Sintesi Esecutiva)

• Riallineare numerazione: confermare TASK 2.0 nel tracker root; aggiornare riferimenti nei sotto-documenti.

• Unificare i task Docker: percorso evolutivo unico su compose (base→dev→prod).

• Relativizzare i link: sostituire URL GitHub con path relativi.

• Pulizia header: rimuovere header errati nelle sezioni Docker.

• Centralizzare regole ripetute (es. decimal.js) nello standard globale.

# Matrice Impatto × Priorità (AGENTS Analysis → v1.5)

| Tema | Impatto | Priorità | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Numerazione Task | Alto (ambiguità esecuzione) | P1 | Backend Lead |
| Docker Compose | Medio-Alto (duplicazione) | P1 | DevOps |
| Link Hardcoded | Medio (manutenzione) | P2 | Docs/Dev |
| Poetry vs uv | Medio (toolchain) | P2 | Backend Lead |
| Regole Globali | Medio (consistenza) | P2 | Frontend Lead |

# Appendice — Note per LLM Esecutori

• Eseguire un task alla volta rispettando gli acceptance criteria.

• Blocchi o ambiguità vanno segnalati prima di procedere.

• Usare il Makefile per uniformare comandi di sviluppo.

• Aggiornare sempre `requirements*.txt` quando si modifica `pyproject.toml`.